Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj:68/18, 110/18 i 32/20) i članka 47. Statuta Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 04/18) općinski načelnik Bruno Hranić podnosi Općinskom vijeću

**I Z V J E Š T A J O I Z V R Š E N J U P R O G R A M A**

**gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Vidovec za 2019. godinu**

**I.**

 3. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2019. godinu ( ''Službeni vjesnik Varaždinske županije'' broj 81/18, 30/19, 64/19 i 94/19) utvrđena je izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te opis i opseg planiranih poslova vezanih uz njihovu izgradnju s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i izvorima sredstava za njihovu realizaciju, a u okviru samog Programa obuhvaćeno je obavljanje slijedećih djelatnosti:

 - nerazvrstane ceste

 - javna rasvjeta

 - izrada projektne dokumentacije

 - izgradnja ostalih građevinskih objekata

 - komunalno opremanje

**II.**

Utvrđuje se da je na području Općine Vidovec Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu izvršen kako slijedi:

1. **NERAZVRSTANE CESTE – Aktivnost 100306**

Za realizaciju ove aktivnosti u Proračunu Općine Vidovec za 2019. godinu planirana su ukupna sredstva u visini od **1.146.200,00** kuna, a tokom 2019. godine za realizaciju navedene aktivnosti utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od **845.211,06** kuna :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** | **IZVRŠENA VRIJEDNOST** |
| Izgradnja nogostupa – TUŽNONogostup i oborinska odvodnja uz ŽC 2065 u naselju Tužnooborinska odvodnja 0+291,07 do 0+454,00rubnici, asfalt staze i rigola 0+291, 0+423,91Temeljem sporazuma o zajedničkom financiranju radova na području Varaždinske županije- ŽC 2065 Tužno Općina Vidovec financira radove u omjeru od 25 % ukupne vrijednosti izvedenih radovaTužno D-350,50 m (Belska ulica – nastavak)Temeljem sporazuma o zajedničkom financiranju radova izvanrednog održavanja na ŽC 2065 Tužno Općina Vidovec financira radove u omjeru od 25 % ukupne vrijednosti izvedenih radova | 168.000,00 kn | 167.435,45 kn |
| Ceste- izgradnja novih ulicaDionica 7 ( odvojak iz Vrtne ulice i ulice S. Radića Vidovec prema Domitrovcu- nastavak Ulice hrvatskih branitelja)D- 462 Š- 6Obuhvaćeni rubnici, slivnici, oborinska odvodnja, asfalt | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Ceste- izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje dijela Školske ulice i ulice Vladimira Nazora u Vidovcu | 793.200,00 kn | 493.755,01 kn |
| Ceste- asfaltiranje dvorišta Općine Vidovec | 185.000,00 kn | 184.020,60 kn |
| **UKUPNO:** |  **1.146.200,00 kn** |  **845.211,06 kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti utrošena su sredstva iz slijedećih izvora:**

*Opći prihodi i primici (011) 355.143,96 kn*

*Ostale pomoći (011) 480.000,00 kn*

*Naknada za zadržavanje zgrade u prostoru (011) 10.067,10 kn*

1. **JAVNA RASVJETA – Aktivnost 100301**

Za realizaciju ove aktivnosti u Proračunu Općine Vidovec za 2019. godinu planirana su ukupna sredstva u visini od **250.000,00** kuna, a tokom 2019. godine za realizaciju navedene aktivnosti utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od **244.846,25** kuna :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** | **IZVRŠENA VRIJEDNOST** |
| Energetski učinkovita javna rasvjeta – LED (zamjena rasvjetnih tijela) | 250.000,00 kn | 244.846,25 kn |
| **UKUPNO:** |  **250.000,00 kn** | **244.846,25 kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti utrošena su sredstva iz slijedećih izvora:**

 *Ostali prihodi za posebne namjene (043) -Komunalni doprinos 67.342,66 kn*

*Opći prihodi i primici (011) 177.503,59 kn*

1. **IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – aktivnost 100208**

Za realizaciju ove aktivnosti u Proračunu Općine Vidovec za 2019. godinu planirana su ukupna sredstva u visini od **182.000,00** kuna, a tokom 2019. godine za realizaciju navedene aktivnosti utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od **164.625,00** kuna :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** | **IZVRŠENA VRIJEDNOST** |
| Izrada studija i projekata- ostalo | 150.000,00kn | 135.250,00 kn |
| Izrada projekta – ETNO KUĆA I VINSKI PODRUM TUŽNO | 32.000,00 kn | 29.375,00 kn  |
| **UKUPNO:** |  **182.000,00 kn** |  **164.625,00 kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti utrošena su sredstva iz slijedećih izvora:**

*Opći prihodi i primici (011) 164.625,00 kn*

1. **IZRADNJA OSTALIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA – Aktivnost 100304, 100306**

Za realizaciju ove aktivnosti u Proračunu Općine Vidovec za 2019. godinu planirana su ukupna sredstva u visini od **701.025,00** kuna, a tokom 2019. godine za realizaciju navedene aktivnosti utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od  **546.572,47** kuna :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** | **IZVRŠENA VRIJEDNOST** |
| Izgradnja kanalizacije- sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin | **655.000,00 kn** | **500.547,51 kn** |
| Most- pločasti propust preko vodotoka Prekno južno od naselja Prekno | **46.025,00 kn** | **46.024,96 kn** |
| **UKUPNO:** | **701.025,00 kn** | **546.572,47 kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti utrošena su sredstva iz slijedećih izvora:**

*Opći prihodi i primici (011) 546.572,47 kn*

1. **KOMUNALNO OPREMANJE -Aktivnost 100318**

Za realizaciju ove aktivnosti u Proračunu Općine Vidovec za 2019. godinu nisu planirana sredstva.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** | **IZVRŠENA VRIJEDNOST** |
| Komunalno opremanje ulica | 0,00 kn | 0,00 kn |
| **UKUPNO** | **0,00 kn** | **0,00 kn** |

 **PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM**

 **- Aktivnost 100303, 100311**

Za realizaciju ove aktivnosti u Proračunu Općine Vidovec za 2019. godinu planirana su ukupna sredstva u visini od **332.250,00** kuna, a tokom 2019. godine za realizaciju navedene aktivnosti utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od **332.214,38** kuna :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** | **IZVRŠENA VRIJEDNOST** |
| Sanacija divljih deponija | 171.000,00 kn | 170.964,38 kn |
| Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada |  0,00 kn |  0,00 kn |
| Oprema- mobilno reciklažno dvorište |  161.250,00 kn |  161.250,00 kn |
| **UKUPNO:** |  **332.250,00 kn** |  **332.214,38 kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti utrošena su sredstva iz slijedećih izvora:**

*Opći prihodi i primici (011) 332.214,38 kn*

***III.***

U Proračunu Općine Vidovec za 2019. godinu za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **2.279.225,00** kuna, a tokom godine za realizaciju Programa utrošena su sredstva u iznosu od **1.801.254,78** kuna koja su prikupljena s naslova komunalnog doprinosa u iznosu od 67.342,66 kuna, pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 480.000,00 kuna, naknade za zadržavanje zgrada u prostoru u iznosu od 10.067,10 kuna i općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.243.845,02 kuna.

U Proračunu Općine Vidovec za 2019. godinu za realizaciju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom planirana su sredstva u iznosu od **332.250,00** kuna, dok su utrošena sredstva u iznosu od **332.214,38** kuna prikupljena s naslova općih prihoda i primitaka.

 **IV.**

Ovaj izvještaj objavit će se u ''Službenom vjesniku Varaždinske županije''.

KLASA: 402-01/18-01/02

URBROJ: 2186/10-02/1-20-30

Vidovec, 27.05.2020.

 Općinski načelnik

 Bruno Hranić