Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj:68/18, 110/18 i 32/20) i članka 47. Statuta Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 04/18) općinski načelnik Bruno Hranić podnosi Općinskom vijeću

 **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU P R O G R A M A**

**održavanja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Vidovec za 2019. godinu**

**I.**

3. izmjenama i dopunama Programaodržavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2019. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 81/18, 30/19, 64/19 i 94/19) utvrđene su komunalne djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture te opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja, a u okviru samog Programa obuhvaćeno je obavljanje sljedećih djelatnosti:

 - održavanje nerazvrstanih cesta

 - javna rasvjeta

 - održavanje javnih površina, poljskih puteva i ostalo

**II.**

Utvrđuje se da je na području Općine Vidovec Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu izvršen kako slijedi:

1. **Održavanje nerazvrstanih cesta – Aktivnost 100306**

 Za realizaciju ove aktivnosti u Proračunu Općine Vidovec planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **240.000,00** kuna ,a tijekom godine na realizaciju ove aktivnosti utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od **230.087,50 kuna** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** | **IZVRŠENA VRIJEDNOST** |
| Čišćenje snijega i leda u zimskim uvjetima na svim nerazvrstanim cestama i ulicama na području Općine Vidovec  | **50.000,00 kn** | **45.870,00 kn** |
| Održavanje nerazvrstanih cesta – radoviuključuje radove na održavanju asfaltnog plašta ulica, održavanje prometnih oznaka, čišćenje odvodnih jaraka i revizionih okana, sanacija zacijevljenih kanala oborinskih voda |  **190.000,00 kn** | **184.217,50 kn** |
| **UKUPNO:** | **240.000,00 kn** | **230.087,50 kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti utrošena su sredstva iz slijedećih izvora:**

*Ostali prihodi za posebne namjene (043)-komunalna naknada 40.804,81 kn*

*Opći prihodi i primici (011) 182.755,15 kn*

*Prihod od obavljanja ostalih posl.djel. Hrvatske vode- 8 % vodnog doprinosa 6.527,54 kn*

1. **Javna rasvjeta – Aktivnost 100301**

 Za realizaciju ove aktivnosti u Proračunu Općine Vidovec planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **290.000,00** kuna ,a tijekom godine na realizaciju ove aktivnosti utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od **287.164,83 kuna** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** | **IZVRŠENA VRIJEDNOST** |
| Zamjena dotrajalih svjetiljki koja podrazumijeva dobavu i postavu svjetiljki, te ostalih radova  | 40.000,00 kn | 39.008,81 kn |
| Plaćanje troškova isporučene električne energije za javnu rasvjetu  |  250.000,00 kn | 248.156,02 kn |
| **UKUPNO:** | **290.000,00 kn** | **287.164,83 kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti utrošena su sredstva iz slijedećih izvora:**

*Ostali prihodi za posebne namjene (043)-komunalna naknada 249.000,00 kn*

*Opći prihodi i primici (011) 38.164,83 kn*

1. **Održavanje javnih površina, poljskih puteva i ostalo– Aktivnost 100311, 100306, 100303**

 Za realizaciju ove aktivnosti u Proračunu Općine Vidovec planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **1.467.800,00** kuna ,a tijekom godine na realizaciju ove aktivnosti utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od **1.450.923,37 kuna** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** | **IZVRŠENA VRIJEDNOST** |
| Motorni benzin i gorivo | 11.000,00 kn |  9.184,45 kn |
| Uređenje naselja – sadnice cvijeća |  7.000,00 kn |   6.134,64 kn |
| Uređenje naselja – natpisne table i signalizacija | 16.000,00 kn | 15.288,75 kn |
| Strojevi- traktor i priključci | 189.500,00 kn | 187.967,44 kn |
| Uređenje i održavanje poljskih puteva | 990.000,00 kn | 985.181,88 kn |
| Održavanje zelenih površina | 15.000,00 kn | 10.331,25 kn |
| Geodetsko-katastarske usluge | 200.000,00 kn | 197.786,25 kn |
| Ostala zemljišta- otkup zemljišta |  27.000,00 kn |  26.811,21 kn |
| Postavljanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima | 12.300,00 kn | 12.237,50 kn |
| **UKUPNO:** |  **1.467.800,00 kn** |  **1.450.923,37kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti utrošena su sredstva iz slijedećih izvora:**

*Ostali prihodi za posebne namjene (043)-komunalna naknada 36.000,00 kn*

*Opći prihodi i primici (011) 1.414.333,05 kn*

*Naknada za promjenu namjene polj. zemljišta 590,32 kn*

**III.**

U proračunu Općine Vidovec za 2019. godinu za realizaciju cjelokupnog Programa održavanja komunalne infrastrukture planirana su sredstva u iznosu od 1.997.800,00 kuna, a tokom godine za realizaciju Programa utrošena su sredstva u iznosu od 1.968.175,70 kuna koja su prikupljena s naslova komunalne naknade u iznosu od 325.804,81 kuna, općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.635.253,03 kuna te prihoda od obavljanja ostalih poslovnih djelatnosti- Hrvatske vode 8 % vodnog doprinosa u iznosu od 6.527,54 kuna te naknade za promjenu namjene polj. zemljišta u iznosu od 590,32 kuna.

**IV.**

Ovaj izvještaj objavit će se u ''Službenom vjesniku Varaždinske županije''.

KLASA: 402-01/18-01/02

URBROJ: 2186/10-02/1-20-35

Vidovec, 27.05.2020.

 Općinski načelnik

 Bruno Hranić