Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18) i članka 31. Statuta Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 4/18) Općinsko vijeće Općine Vidovec na 12. sjednici održanoj dana 03. prosinca 2018. godine, donosi

 **P R O G R A M**

**gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Vidovec za 2019. godinu**

**1. OPĆE ODREDBE**

**Članak 1.**

Ovim Programom utvrđuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec u 2019. godini te opis i opseg planiranih poslova vezanih uz njihovu izgradnju s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i izvorima sredstava za njihovu realizaciju.

Sastavni dio ovog programa je i Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

 **2. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Članak 2.**

U smislu ovog Programa, pod gradnjom uređaja i objekata komunalne infrastrukture podrazumijeva se izgradnja uređaja i objekata za :

 - nerazvrstane ceste

 - javna rasvjeta

 - izrada projektne dokumentacije

 - izgradnja ostalih građevinskih objekata

 - komunalno opremanje

**Članak 3.**

1. **NERAZVRSTANE CESTE – Aktivnost 100306**

Za realizaciju ove aktivnosti potrebno je izdvojiti sredstva u visini **625.000,00 kuna**, a navedena sredstva planiraju se utrošiti za :

|  |  |
| --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** |
| Izgradnja nogostupa – TUŽNOTužno D-132,84 m (Belska ulica – nastavak) | 125.000,00 kn |
| Ceste- izgradnja novih ulicaDionica 7 ( odvojak iz Vrtne ulice i ulice S. Radića Vidovec prema Domitrovcu- nastavak Ulice hrvatskih branitelja)D- 462 Š- 6Obuhvaćeni rubnici, slivnici, oborinska odvodnja, asfalt | 500.000,00 kn |
| **UKUPNO:** |  **625.000,00 kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:**

*Opći prihodi i primici (011) 625.000,00 kn*

1. **JAVNA RASVJETA – Aktivnost 100301**

Za realizaciju ove aktivnosti potrebno je izdvojiti sredstva u visini **250.000,00 kuna**, a navedena sredstva planiraju se utrošiti za :

|  |  |
| --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** |
| Energetski učinkovita javna rasvjeta – LED (zamjena rasvjetnih tijela) | 250.000,00 kn |
| **UKUPNO:** |  **250.000,00 kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:**

 *Ostali prihodi za posebne namjene (043) -Komunalni doprinos 150.000,00 kn*

*Opći prihodi i primici (011) 100.000,00 kn*

1. **IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – aktivnost 100208**

Za realizaciju ove aktivnosti potrebno je izdvojiti sredstva u visini **62.000,00 kuna**, a navedena sredstva planiraju se utrošiti za :

|  |  |
| --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** |
| Izrada studija i projekata- ostalo | 30.000,00 kn |
| Izrada projekta – ETNO KUĆA I VINSKI PODRUM TUŽNO | 32.000,00 kn |
| **UKUPNO:** |  **62.000,00 kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:**

*Opći prihodi i primici (011) 62.000,00 kn*

1. **IZRADNJA OSTALIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA – Aktivnost 100304, 100404,**

 **100413 I 100501**

Za realizaciju ove aktivnosti potrebno je izdvojiti sredstva u visini **15.943.000,00 kuna**, a navedena sredstva planiraju se utrošiti za :

|  |  |
| --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** |
| Izgradnja kanalizacije- sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin | 1.453.000,00 kn |
| Oprema- dječje igralište u Vidovcu | 250.000,00 kn |
| Izgradnja dječjeg vrtića u Vidovcu | 13.500.000,00 kn |
| Zgrade kulturnih institucija – izgradnja etno kuće kulturno-informativno-turističko-edukacijski centar u naselju Domitrovec | 740.000,00 |
| **UKUPNO:** | **15.943.000,00 kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:**

*Opći prihodi i primici (011) 2.218.000,00 kn*

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU - Pomoći (051) 225.000,00 kn

Namjenski primici od zaduživanja (081) 13.500.000,00 kn

1. **KOMUNALNO OPREMANJE -Aktivnost 100318**

Za realizaciju ove aktivnosti potrebno je izdvojiti sredstva u visini **90.000,00 kuna**, a navedena sredstva planiraju se utrošiti za :

|  |  |
| --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** |
| Komunalno opremanje ulica | 90.000,00 kn |
| **UKUPNO** | **90.000,00 kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:**

*Opći prihodi i primici (011) 65.000,00 kn*

*Naknada za zadržavanje zgrade u prostoru 25.000,00 kn*

**Članak 4.**

**3. PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM**

 **- Aktivnost 100303**

Za realizaciju ove aktivnosti potrebno je izdvojiti sredstva u visini **55.400,00 kuna**, a navedena sredstva planiraju se utrošiti za :

|  |  |
| --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** |
| Sanacija divljih deponija | 10.000,00 kn |
| Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | 45.400,00 kn |
| **UKUPNO:** |  **55.400,00 kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:**

*Opći prihodi i primici (011) 55.400,00 kn*

**Članak 5.**

 Za realizaciju ovog programa planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:

 *Opći prihodi i primici (011) 3.125.400,00 kn*

 *Ostali prihodi za posebne namjene (043) -Komunalni doprinos 150.000,00 kn*

 *Naknada za zadržavanje zgrade u prostoru 25.000,00 kn*

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU - Pomoći (051) 225.000,00 kn

 Namjenski primici od zaduživanja (081) 13.500.000,00 kn

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **UKUPNO 17.025.400,00 kn**

**4. ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 6.**

Dinamiku realizacije investicija iz ovog Programa i redoslijed korištenja sredstavaProračuna Općine Vidovec za navedene investicije određuje općinski načelnik, vodeći računa o priljevu sredstava u općinski proračun te drugim financijskim obvezama Općine Vidovec. Općinski načelnik dužan je Općinskom vijeću Općine Vidovec podnijeti Izvješće o izvršenju ovog programa istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna Općine Vidovec .

**Članak 7.**

 Ovaj Program objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

KLASA: 402-01/18-01/02

URBROJ: 2186/10-01/1-18-01

Vidovec, 03. prosinca 2018.

 Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vidovec

 Zdravko Pizek