Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 36/95, 109/95 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 31. Statuta Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 04/18) Općinsko vijeće Općine Vidovec na 8. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2018. godine, donosi

 **1. I Z M J E N E I D O P U N E P R O G R A M A**

**održavanja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Vidovec za 2018. godinu**

Programodržavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2018. godinu

 („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 73/2017) mijenja se i glasi:

1. **OPĆE ODREDBE**

**Članak 1.**

Ovim Programom utvrđuju se komunalne djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture te opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, a koje se sukladno članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu financiraju iz sredstava komunalne naknade i sredstvima Proračuna Općine Vidovec.

1. **KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Članak 2.**

 U smislu ovog programa pojam Održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:

 - održavanje nerazvrstanih cesta

 - javna rasvjeta

 - održavanje groblja

 - održavanje javnih površina i poljskih puteva

 **III . OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Članak 3.**

1. **Održavanje nerazvrstanih cesta – Aktivnost 1003A100006**

 Pod održavanjem nerazvrstanih cesta u 2018. godini podrazumijeva se:

|  |  |
| --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** |
| Čišćenje snijega i leda u zimskim uvjetima na svim nerazvrstanim cestama i ulicama na području Općine Vidovec  | 180.781,00 kn |
| Održavanje nerazvrstanih cesta – radovi(uključuje radove na održavanju asfaltnog plašta ulica, održavanje prometnih oznaka, čišćenje odvodnih jaraka i revizionih okana, sanacija zacijevljenih kanala oborinskih voda |  180.000,00 kn |
| **UKUPNO:** | **360.781,00 kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:**

 *653 Komunalna naknada - Ostali prihodi za posebne namjene (043) 145.000,00 kn*

*613 Porezi na imovinu- Opći prihodi i primici (011) 40.000,00 kn*

 681 Kazne i upravne mjere *-Opći prihodi i primici (011) 5.000,00 kn*

 *683 ostali prihodi- Opći prihodi i primici (011) 65.000,00 kn*

 *633 Pomoći iz proračuna – Opći prihodi i primici (011) 100.781,00 kn*

1. *Prihodi od nefinancijske imovine- Opći prihodi i primici (011) 2.500,00 kn*

 *611 Porez i prirez na dohodak- Opći prihodi i primici (011) 2.500,00 kn*

1. **Javna rasvjeta – Aktivnost 1003A100001**

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se plaćanje električne energije za javnu rasvjetu, održavanje uređaja i objekata javne rasvjete, zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela,:

|  |  |
| --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** |
| Zamjenu dotrajalih svjetiljki koja podrazumijeva dobavu i postavu svjetiljki, te ostalih radova  | 50.000,00 kn |
| Plaćanje troškova isporučene električne energije za javnu rasvjetu  |  175.000,00 kn |
| **UKUPNO:** | **225.000,00 kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:**

*653 Komunalna naknada - Ostali prihodi za posebne namjene (043) 225.000,00 kn*

1. **Održavanje groblja – Aktivnost 1007A100001**

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se uređenje ograde na mjesnom groblju u Vidovcu

|  |  |
| --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** |
| Uređenje ograde na mjesnom groblju u Vidovcu | 120.000,00 kn |
| **UKUPNO:** | **120.000,00 kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:**

*633 Pomoći iz proračuna – Opći prihodi i primici (011) 100.000,00 kn*

*613 Porezi na imovinu - Opći prihodi i primici (011) 17.000,00 kn*

*642 Prihodi od nefinancijske imovine- Opći prihodi i primici (011) 3.000,00 kn*

1. **Održavanje javnih površina i poljskih puteva – Aktivnost 1003A100011, 1003A100003, 1006A100001, 1003A100006**

Održavanje javnih površina odnosi se na održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, košnju trave na javnim površinama Općine Vidovec, nabavu sadnog materijala, kupnju i postavljanje natpisnih tabli i prometne signalizacije, uređenje i održavanje poljskih puteva, postavljanje nadstrešnice u Preknu te sanaciju divljih deponija.

|  |  |
| --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** |
| Motorni benzin i gorivo | 10.000,00 kn |
| Uređenje naselja – sadnice cvijeća | 8.000,00 kn |
| Uređenje naselja – natpisne table i signalizacija | 10.000,00 kn |
| Uređenje i održavanje poljskih putova | 200.000,00 kn |
| Održavanje zelenih površina | 10.000,00 kn |
| Sanacija divljih deponija | 10.000,00 kn |
| Postavljanje nadstrešnice u Preknu | 30.000,00 kn |
| Geodetsko-katastarske usluge |  60.000,00 kn |
| **UKUPNO:** |  **338.000,00 kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:**

1. *Porez i prirez na dohodak- Opći prihodi i primici (011) 216.000,00 kn*

 *633 Pomoći iz proračuna – Opći prihodi i primici (011) 100.000,00 kn*

 *642 Prihodi od nefinancijske imovine- Opći prihodi i primici (011) 22.000,00 kn*

**Članak 4.**

Za realizaciju ovog programa planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:

*653 Komunalna naknada 370.000,00 kuna*

*611 Prihodi od poreza i prireza 218.500,00 kuna*

*613 Porezi na imovinu 57.000,00 kuna*

*683 Ostali prihodi 65.000,00 kuna*

 681 kazne i upravne mjere 5.000,00 kuna

*633 Pomoći iz proračuna 300.781,00 kuna*

 *642 Prihodi od nefinancijske imovine 27.500,00 kuna*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **UKUPNO 1.043.781,00 kuna**

**Članak 5.**

 Ove 1. izmjene i dopune Programa objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije”, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 402-01/17-01/02

URBROJ: 2186/10-01/1-18-09

Vidovec, 18. lipnja 2018.

 Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vidovec

 Zdravko Pizek