Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj:68/18 i 110/18) i članka 47. Statuta Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 04/18) općinski načelnik Bruno Hranić podnosi Općinskom vijeću

**I Z V J E Š T A J O I Z V R Š E N J U P R O G R A M A**

**gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Vidovec za 2018. godinu**

**I.**

 2. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2018. godinu ( ''Službeni vjesnik Varaždinske županije'' broj 73/17, 43/18 i 93/18) utvrđena je izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te opis i opseg planiranih poslova vezanih uz njihovu izgradnju s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i izvorima sredstava za njihovu realizaciju, a u okviru samog Programa obuhvaćeno je obavljanje slijedećih djelatnosti:

 - nerazvrstane ceste

 - javna rasvjeta

 - izrada projektne dokumentacije

 - izgradnja ostalih građevinskih objekata

**II.**

Utvrđuje se da je na području Općine Vidovec Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu izvršen kako slijedi:

1. **NERAZVRSTANE CESTE – Aktivnost 1003A100006**

Za realizaciju ove aktivnosti u Proračunu Općine Vidovec za 2018. godinu planirana su ukupna sredstva u visini od **850,00** kuna, a tokom 2018. godine za realizaciju navedene aktivnosti utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od **849,06** kuna :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** | **IZVRŠENA VRIJEDNOST** |
| Izgradnja nogostupa – TUŽNODodatni radovi- Belska ulica  | 850,00 kn | 849,06 kn |
| **UKUPNO:** |  **850,00 kn** | **849,06 kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti utrošena su sredstva iz slijedećih izvora:**

 *611 Porez i prirez na dohodak - Opći prihodi i primici (011) 849,06 kn*

1. **JAVNA RASVJETA – Aktivnost 1003A100001**

Za realizaciju ove aktivnosti u Proračunu Općine Vidovec za 2018. godinu planirana su ukupna sredstva u visini od **273.550,00** kuna, a tokom 2018. godine za realizaciju navedene aktivnosti utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 273.548,75 kuna :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** | **IZVRŠENA VRIJEDNOST** |
| Energetski učinkovita javna rasvjeta – LED (zamjena rasvjetnih tijela) | 273.550,00 kn | 273.548,75 kn |
| **UKUPNO:** |  **273.550,00 kn** |  **273.548,75 kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti utrošena su sredstva iz slijedećih izvora:**

*653 Komunalni doprinos - Ostali prihodi za posebne namjene (043) 120.000,00 kn*

*633 Pomoći iz proračuna - Opći prihodi i primici (011) 135.000,00 kn*

*611 Porez i prirez na dohodak - Opći prihodi i primici (011) 18.548,75 kn*

1. **IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – aktivnost 1002A100008**

Za realizaciju ove aktivnosti u Proračunu Općine Vidovec za 2018. godinu planirana su ukupna sredstva u visini od **278.250,00** kuna, a tokom 2018. godine za realizaciju navedene aktivnosti utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od **278.250,00** kuna :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** | **IZVRŠENA VRIJEDNOST** |
| Izrada studija i projekata- ostalo |  33.750,00 kn | 33.750,00 kn |
| Izrada projektne dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture Poslovno-stambene zone u Vidovcu |  244.500,00 kn | 244.500,00 kn |
| Znanstveni radovi i dokumentacija – legalizacija objekata u vlasništvu Općine Vidovec – zgrada Općine i drugi objekti | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Izrada projekta – ETNO KUĆA I VINSKI PODRUM TUŽNO |  0,00 kn | 0,00 kn |
| Izrada projekta – OTVARANJE NOVIH ULICA U NASELJIMA |  0,00 kn | 0,00 kn |
| **UKUPNO:** |  **278.250,00 kn** |  **278.250,00 kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:**

 *633 Pomoći iz proračuna - Opći prihodi i primici (011) 97.000,00 kn*

 *613 Porezi na imovinu - Opći prihodi i primici (011) 157.800,22 kn*

 *642 Prihodi od nefinancijske imovine - Opći prihodi i primici (011) 23.449,78 kn*

1. **IZRADNJA OSTALIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA – Aktivnost 1003A100004,**

 **1004A100013 , 1005A100001, 1006A100001 i 1005A100002**

Za realizaciju ove aktivnosti u Proračunu Općine Vidovec za 2018. godinu planirana su ukupna sredstva u visini od **1.005.018,00** kuna, a tokom 2018. godine za realizaciju navedene aktivnosti utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od **933.386,35** kuna :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** | **IZVRŠENA VRIJEDNOST** |
| Izgradnja kanalizacije- sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin | 200.000,00 kn | 198.437,44 kn |
| Izgradnja dječjeg vrtića u Vidovcu | 0,00 kn | 0,00 |
| Zgrade kulturnih institucija – izgradnja etno kuće kulturno-informativno-turističko-edukacijski centar u naselju Domitrovec |  701.544,00 kn |  631.474,90 kn |
| Izgradnja nadstrešnice u Preknu |  68.993,00 kn |  68.993,38 kn |
| Reflektori- NK Budućnost Vidovec |  34.481,00 kn |  34.480,63 kn |
| **UKUPNO:** |  **1.005.018,00 kn** |  **933.386,35 kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:**

*611 Porez i prirez na dohodak- Opći prihodi i primici (011) 584.530,59 kn*

*633 Pomoći iz proračuna - Opći prihodi i primici (011) 300.000,00 kn*

*653 Komunalni doprinos - Ostali prihodi za posebne namjene (043) 33.855,76 kn*

*663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (061) 15.000,00 kn*

***III.***

U Proračunu Općine Vidovec za 2018. godinu za realizaciju cjelokupnog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **1.557.668,00** kuna, a tokom godine za realizaciju Programa utrošena su sredstva u iznosu od **1.486.034,16** kuna koja su prikupljena s naslova komunalnog doprinosa u iznosu od 153.855,76 kuna, prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 23.449,78 kn, prihoda iz državnog proračuna u iznosu od 532.000 kuna, prihoda od donacija u iznosu od 15.000,00 kn, prihoda od poreza na imovinu u iznosu od 157.800,22 kn i prihoda od poreza u iznosu od 603.928,40 kuna.

 **IV.**

Ovaj izvještaj objavit će se u ''Službenom vjesniku Varaždinske županije''.

KLASA: 402-01/17-01/02

URBROJ: 2186/10-02/1-19-18

Vidovec, 01.03.2019.

 Općinski načelnik

 Bruno Hranić