Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj:68/18) i članka 47. Statuta Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 04/18) općinski načelnik Bruno Hranić podnosi Općinskom vijeću

 **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU P R O G R A M A**

**održavanja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Vidovec za 2018. godinu**

**I.**

2. izmjenama i dopunama Programaodržavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2018. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 73/17, 43/18 i 93/18) utvrđene su komunalne djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture te opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja, a u okviru samog Programa obuhvaćeno je obavljanje sljedećih djelatnosti:

 - održavanje nerazvrstanih cesta

 - javna rasvjeta

 - održavanje groblja

 - održavanje javnih površina i poljskih puteva

**II.**

Utvrđuje se da je na području Općine Vidovec Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu izvršen kako slijedi:

1. **Održavanje nerazvrstanih cesta – Aktivnost 1003A100006**

 Za realizaciju ove aktivnosti u Proračunu Općine Vidovec planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **393.781,00** kuna ,a tijekom godine na realizaciju ove aktivnosti utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od  **393.553,13 kuna** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** | **IZVRŠENA VRIJEDNOST** |
| Čišćenje snijega i leda u zimskim uvjetima na svim nerazvrstanim cestama i ulicama na području Općine Vidovec  | 180.781,00 KN | **180.781,25KN**  |
| Održavanje nerazvrstanih cesta – radovi(uključuje radove na održavanju asfaltnog plašta ulica, održavanje prometnih oznaka, čišćenje odvodnih jaraka i revizionih okana, sanacija zacijevljenih kanala oborinskih voda |  213.000,00 KN | **212.771,88 KN** |
| **UKUPNO:** | **393.781,00 KN** | **393.553,13 KN** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti utrošena su sredstva iz slijedećih izvora:**

 *653 Komunalna naknada - Ostali prihodi za posebne namjene (043) 160.000,00 kn*

 *683 Prihodi od obavljanja ostalih posl.dj.-Hrvatske vode 8 % vodnog doprinosa 11.191,00 kn*

 *611 Porez i prirez na dohodak- Opći prihodi i primici (011) 222.362,13 kn*

1. **Javna rasvjeta – Aktivnost 1003A100001**

 Za realizaciju ove aktivnosti u Proračunu Općine Vidovec planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **255.000,00** kuna ,a tijekom godine na realizaciju ove aktivnosti utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od **249.744,52**  **kuna** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** | **IZVRŠENA VRIJEDNOST** |
| Zamjenu dotrajalih svjetiljki koja podrazumijeva dobavu i postavu svjetiljki, te ostalih radova  | 30.000,00 KN | 29.659,70 KN |
| Plaćanje troškova isporučene električne energije za javnu rasvjetu  |  225.000,00 KN | 220.084,82 KN |
| **UKUPNO:** | **255.000,00 KN** | **249.744,52 KN** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti utrošena su sredstva iz slijedećih izvora:**

*653 Komunalna naknada - Ostali prihodi za posebne namjene (043) 165.104,53 kn*

 *611 Porez i prirez na dohodak- Opći prihodi i primici (011) 84.639,99 kn*

1. **Održavanje groblja – Aktivnost 1007A100001**

 Za realizaciju ove aktivnosti u Proračunu Općine Vidovec planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **149.699,00** kuna ,a tijekom godine na realizaciju ove aktivnosti utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od **149.698,73**  **kuna** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** | **IZVRŠENA VRIJEDNOST** |
| Uređenje ograde na mjesnom groblju u Vidovcu | 149.699,00 KN | 149.698,73 KN |
| **UKUPNO:** | **149.699,00 KN** | **149.698,73 KN** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti utrošena su sredstva iz slijedećih izvora:**

 *611 Porez i prirez na dohodak- Opći prihodi i primici (011) 149.698,73 kn*

1. **Održavanje javnih površina i poljskih puteva – Aktivnost 1003A100011, 1003A100003, , 1003A100006**

 Za realizaciju ove aktivnosti u Proračunu Općine Vidovec planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **325.521,00** kuna ,a tijekom godine na realizaciju ove aktivnosti utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od **321.634,05**  **kuna** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** | **IZVRŠENA VRIJEDNOST** |
| Motorni benzin i gorivo | 10.000,00 KN | 9.100,18 KN |
| Uređenje naselja – sadnice cvijeća | 8.000,00 KN | 5.239,22 KN |
| Uređenje naselja – natpisne table i signalizacija | 19.000,00 KN | 18.750,00 KN |
| Uređenje i održavanje poljskih putova | 211.200,00 KN | 211.223,75 KN |
| Održavanje zelenih površina | 16.321,00 KN | 16.320,90 KN |
| Sanacija divljih deponija | 0,00 KN | 0,00 KN |
| Geodetsko-katastarske usluge |  61.000,00 KN |  61.000,00 KN |
| **UKUPNO:** |  **325.521,00 KN** |  **321.634,05 KN** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti utrošena su sredstva iz slijedećih izvora:**

1. *Porez i prirez na dohodak- Opći prihodi i primici (011) 321.634,05 kn*

**III.**

U proračunu Općine Vidovec za 2018. godinu za realizaciju cjelokupnog Programa održavanja komunalne infrastrukture planirana su sredstva u iznosu od 1.124.001,00 kuna, a tokom godine za realizaciju Programa utrošena su sredstva u iznosu od 1.114.630,43 kuna koja su prikupljena s naslova komunalne naknade u iznosu od 325.104,53 kuna, poreza i prireza na dohodak u iznosu od 778.334,90 kuna te prihoda od obavljanja ostalih poslovnih djelatnosti- Hrvatske vode 8 % vodnog doprinosa u iznosu od 11.191,00 kuna.

**IV.**

Ovaj izvještaj objavit će se u ''Službenom vjesniku Varaždinske županije''.

KLASA: 402-01/17-01/02

URBROJ: 2186/10-02/1-19-19

Vidovec, 01.03.2019.

 Općinski načelnik

 Bruno Hranić