Temeljem članka 30. stavak 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 36/95, 109/95 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 31. Statuta Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 04/18) Općinsko vijeće Općine Vidovec na 7. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2018. godine, donosi

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa**

**gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Vidovec za 2017. godinu**

**I.**

 2. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2017. godinu ( ''Službeni vjesnik Varaždinske županije'' broj 61/16, 18/17 i 73/17) utvrđena je izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te opis i opseg planiranih poslova vezanih uz njihovu izgradnju s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i izvorima sredstava za njihovu realizaciju, a u okviru samog Programa obuhvaćeno je obavljanje slijedećih djelatnosti:

 - nerazvrstane ceste

 - izrada projektne dokumentacije

 - izgradnja ostalih građevinskih objekata

**II.**

Utvrđuje se da je na području Općine Vidovec Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu izvršen kako slijedi:

1. **NERAZVRSTANE CESTE – Aktivnost 1003A100006**

Za realizaciju ove aktivnosti u Proračunu Općine Vidovec za 2017. godinu planirana su ukupna sredstva u visini od **644.006,00** kuna, a tokom 2017. godine za realizaciju navedene aktivnosti utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od **644.043,73** kuna :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** | **IZVRŠENA** **VRIJEDNOST** |
| Ceste – modernizacija i sanacija - područje općine Vidovec Tužno- Odvojak Lacković D- 60, Š- 2,5 m Risnjačka ulica D -120, Š – 2,5 m Belska ulica Tužno- odvojak Fluks D- 182, Š 2,5m Nova ulica u naselju Tužno D-177, Š-2,5 m Zamlača – Livadska ulica D-100 , Š- 3Cargovec- Vrtna ulica D- 185, Š - 4m | **0,00 kn** | **0,00 kn** |
| Izgradnja nogostupa – KRKANEC I TUŽNOProširenje ceste s odvodnjom uz ŽC 2061 u KrkancuNogostup i oborinska odvodnja Tužno uz ŽC 2065Tužno D-300 m (Belska ulica – nastavak) | **206.800,00 kn** | **206.750,92 kn** |
| Mostovi – izgradnja mosta u Preknu | **325.706,00 kn** | **325.706,18 kn** |
| Izgradnja autobusnog ugibališta s nadstrešnicom kod OŠ Tužno | **111.500,00 kn** | **111.586,63 kn** |
| **UKUPNO:** | **644.006,00 kn** | **644.043,73 kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti utrošena su sredstva iz slijedećih izvora:**

* *653 Komunalni doprinos - Ostali prihodi za posebne namjene (043) 191.152,71 kn*
* *633 Pomoći iz proračuna - Opći prihodi i primici (011) 161.624,59 kn*
* *611 Prihodi od poreza - Opći prihodi i primici (011) 291.266,43 kn*
1. **IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – aktivnost 1002A100008 , 1003A100010 i 1009A100002**

Za realizaciju ovih aktivnosti u Proračunu Općine Vidovec za 2017. godinu planirana su ukupna sredstva u visini od **180.130,00** kuna, a tokom 2017. godine za realizaciju navedenih aktivnosti utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od **180.191,25** kuna :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** | **IZVRŠENA VRIJEDNOST** |
| Izrada projektne dokumentacije – IZGRADNJA KRUŽNOG TOKA U VIDOVCU | **0,00 kn** | **0,00 kn** |
| Idejni projekt – ŠDC NEDELJANEC | **0,00 kn** | **0,00 kn** |
| Izrada projekta za nogostup BELSKA ULICA TUŽNO | **36.000,00 kn** | **36.062,50 kn** |
| Izrada studija i projekata - ostalo | **6.000,00 kn** | **6.000,00 kn** |
| Znanstveni radovi i dokumentacija – legalizacija objekata u vlasništvu Općine Vidovec – zgrada Općine i drugi objekti | **7.130,00 kn** | **7.128,75 kn** |
| Izrada projekta – ETNO KUĆA I VINSKI PODRUM TUŽNO | **0,00 kn** | **0,00** |
| Izrada projekta – OTVARANJE NOVIH ULICA U NASELJIMA | **0,00 kn** | **0,00** |
| Geodetsko-katastarske usluge - izrada katastra nerazvrstanih cesta  | **0,00 kn** | **0,00** |
| Dokumenti prostornog uređenje – izmjena PPUO Vidovec | **0,00 kn** | **0,00** |
| Dokumenti prostornog uređenje – Izrada urbanističkog plana uređenja | **91.000,00 kn** | **91.000,00 kn** |
| Izrada projektne dokumentacije gospodarske zone- Barutana | **0,00 kn** | **0,00 kn** |
| Izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja i izgradnju parkirališta na mjesnom groblju u Vidovcu | **40.000, 00 kn** | **40.000,00 kn** |
| **UKUPNO:** |  **180.130,00 kn** | **180.191,25 kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti utrošena su sredstva iz slijedećih izvora:**

* *642 Prihodi od nefinancijske imovine*

*Opći prihodi i primici (011) 67.413,74 kn*

* *611 Prihodi od poreza - Opći prihodi i primici (011) 112.777,51 kn*
1. **IZGRADNJA OSTALIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA – aktivnost 1006A100001 , 1004A100013, 1007A100001, 1003A100004 I 1005A100001**

Za realizaciju ovih aktivnosti u Proračunu Općine Vidovec za 2017. godinu planirana su ukupna sredstva u visini od **1.726.419,00** kuna, a tokom 2017. godine za realizaciju navedenih aktivnosti utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od **1.726.649,28** kuna :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** | **IZVRŠENA VRIJEDNOST** |
| Sportski i rekreacijski tereni – izgradnja i uređenje igrališta i sportskog objekta – mjesni odbor Domitrovec Budislavec | **0,00 kn** | **0,00 kn** |
| Izgradnja dječjeg vrtića u Vidovcu |  **0,00 kn** |  **0,00 kn** |
| Proširenje groblja i izgradnja parkirališta | **665.419,00 kn** | **665.419,13 kn** |
| Izgradnja kanalizacije- sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin | **0,00** | **0,00 kn** |
| Zgrade kulturnih institucija – izgradnja etno kuće kulturno-informativno-turističko-edukacijski centar u naselju Domitrovec | **1.061.000,00** | **1.061.230,15 kn** |
| **UKUPNO:** | **1.726.419,00 kn** | **1.726.649,28 kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti planiraju se utrošiti sredstva iz slijedećih izvora:**

* *653 Komunalni doprinos - Ostali prihodi za posebne namjene (043) 200.000,00 kn*
* *633 Pomoći iz proračuna - Opći prihodi i primici (011) 852.000,00 kn*
* *611 Prihodi od poreza - Opći prihodi i primici (011) 674.649,28 kn*

**III.**

U Proračunu Općine Vidovec za 2017. godinu za realizaciju cjelokupnog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **2.550.555,00** kuna, a tokom godine za realizaciju Programa utrošena su sredstva u iznosu od **2.550.884,26** kuna koja su prikupljena s naslova komunalnog doprinosa u iznosu od 391.152,71 kuna, prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 67.413,74 kn, prihoda iz državnog proračuna u iznosu od 1.013.624,59 kuna, prihoda od poreza u iznosu od 1.078.693,22 kuna.

 **IV.**

Ovo izvješće objavit će se u ''Službenom vjesniku Varaždinske županije''.

KLASA: 402-01/16-01/02

URBROJ: 2186/10-01/1-18-16

Vidovec, 29. ožujka 2018.

 Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vidovec

 Zdravko Pizek