Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 36/95, 109/95 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 31. Statuta Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 04/18) Općinsko vijeće Općine Vidovec na 7. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2018. godine, donosi

 **IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA**

 **održavanja komunalne infrastrukture**

 **na području Općine Vidovec za 2017. godinu**

**I.**

1. Izmjenama i dopunama Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2017. godinu (''Službeni vjesnik Varaždinske županije'' broj 61/16, 18/17 i 73/17) utvrđene su komunalne djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture te opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, a u okviru samog Programa obuhvaćeno je obavljanje slijedećih djelatnosti:

 - održavanje nerazvrstanih cesta

 - javna rasvjeta

 - održavanje groblja

 - održavanje javnih površina i poljskih puteva

 - održavanje objekata kulturne i vjerske važnosti

**II.**

Utvrđuje se da je na području Općine Vidovec Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu izvršen kako slijedi:

1. **Održavanje nerazvrstanih cesta – Aktivnost 1003A100006 i 1003A100003**

 Za realizaciju ove aktivnosti u Proračunu Općine Vidovec planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **157.400** kuna ,a tijekom godine na realizaciju ove aktivnosti utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od **157.402,50 kuna** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** | **IZVRŠENA VRIJEDNOST** |
| Čišćenje snijega i leda u zimskim uvjetima na svim nerazvrstanim cestama i ulicama na području Općine Vidovec  | **68.500,00 kn** | **68.468,75 kn** |
| Održavanje nerazvrstanih cesta – radovi(uključuje radove na održavanju asfaltnog plašta ulica, održavanje prometnih oznaka, čišćenje odvodnih jaraka i revizionih okana, sanacija zacIjevljenih kanala oborinskih voda) |  **88.900,00 kn** |  **88.933,75 kn** |
| Održavanje divljih odlagališta otpada (divlji deponiji) | **0,00 kn** | **0,00 kn** |
| **UKUPNO:** | **157.400,00 kn** | **157.402,50 kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti utrošena su sredstva iz slijedećih izvora:**

* *653 Komunalna naknada - Ostali prihodi za posebne namjene (043) 70.778,87 kn*
* *611 Porez i prirez na dohodak – Opći prihodi i primici (011) 86.623,63 kn*
1. **Javna rasvjeta – Aktivnost 1003A100001**

 Za realizaciju ove aktivnosti u Proračunu Općine Vidovec planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **723.900,00** kuna ,a tijekom godine na realizaciju ove aktivnosti utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od **714.719,84 kuna** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** | **IZVRŠENA** **VRIJEDNOST** |
| Zamjena dotrajalih svjetiljki koja podrazumijeva dobavu i postavu svjetiljki, te ostale radove  | **30.000,00 kn** | **20.451,20 kn** |
| Plaćanje troškova isporučene električne energije za javnu rasvjetu  |  **228.000,00 kn** | **228.368,64 kn** |
| Energetski učinkovita javna rasvjeta-zamjena rasvjetnih tijela | **465.900,00 kn** | **465.900,00 kn** |
| **UKUPNO:** | **723.900,00 kn** | **714.719,84 kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti utrošena su sredstva iz slijedećih izvora:**

* *653 Komunalna naknada - Ostali prihodi za posebne namjene (043) 248.819,84 kn*
* *611 Porez i prirez na dohodak – Opći prihodi i primici (011) 115.900,00 kn*
* *633 Prihodi iz proračuna– Opći prihodi i primici (011) 350.000,00 kn*
1. **Održavanje groblja – Aktivnost 1007A100001**

 Za realizaciju ove aktivnosti u Proračunu Općine Vidovec planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **30.840,00** kuna ,a tijekom godine na realizaciju ove aktivnosti utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od **30.840,18 kuna** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** | **IZVRŠENA VRIJEDNOST** |
| Uređenje mjesnog groblja u Radovanu | 30.840,00 kn | 30.840,18 kn |
| **UKUPNO:** | **30.840,00 kn** | **30.840,18 kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti utrošena su sredstva iz slijedećih izvora:**

*642 Spomenička renta (042) 232,60 kn*

* *611 Porez i prirez na dohodak- Opći prihodi i primici (011) 30.607,58 kn*

1. **Održavanje javnih površina i poljskih puteva – Aktivnost 1003A100011, 1006A100001, 1003A100006**

Održavanje javnih površina odnosi se na održavanje javnih zelenih površina, pješaćkih staza, košnju trave na javnim površinama Općine Vidovec, nabavu sadnog materijala, kupnju dječjih igrala, kupnju i postavljanje natpisnih tabli i prometne signalizacije, uređenje i održavanje poljskih puteva, postavljanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima, postavljanje solarnih autobusnih stanica sa solarnim panelima i solarnim klupama.

 Za realizaciju ove aktivnosti u Proračunu Općine Vidovec planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **224.700,00** kuna, a tijekom godine na realizaciju ove aktivnosti utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od **223.831,35 kuna** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** | **IZVRŠENA VRIJEDNOST** |
| Motorni benzin i gorivo | **8.200,00 kn** | **7.687,19 kn** |
| Uređenje naselja – sadnice cvijeća | **4.500,00 kn** | **4.428,53 kn** |
| Uređenje naselja – natpisne table i signalizacija | **9.000,00 kn** | **8.762,50 kn** |
| Oprema- kupnja dječja igrala – mjesni odbori  | **19.250,00 kn** | **19.250,00 kn** |
| Uređenje i održavanje poljskih putova | **62.500,00 kn** | **62.453,13 kn** |
| Postavljanje nadstrešnjica na autobusnim stajalištima | **22.250,00 kn** | **22.250,00 kn** |
| Postavljanje solarnih autobusnih stanica sa solarnim panelima i solarnim klupama | **99.000,00 kn** | **99.000,00 kn** |
| Postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta | **0,00 kn** | **0,00 kn** |
| Strojevi- traktor i priključci | **0,00 kn** | **0,00 kn** |
| **UKUPNO:** |  **224.700,00 kn** | **223.831,35 kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti utrošena su sredstva iz slijedećih izvora:**

* *611 Porez i prirez na dohodak- Opći prihodi i primici (011) 223.831,35 kn*
1. **Održavanje objekata kulturne i vjerske važnosti – Aktivnost 1005A100001 i 1006A100001**

 Održavanje objekata kulturne i vjerske važnosti odnosi se na uređenje komunalnih objekata na samom objektu, unutar i oko objekta kulturne i vjerske važnosti.

 Za realizaciju ove aktivnosti u Proračunu Općine Vidovec planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **10.850,00** kuna ,a tijekom godine na realizaciju ove aktivnosti utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od **10.850,00 kuna** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **PLANIRANA** **VRIJEDNOST** | **IZVRŠENA VRIJEDNOST** |
| Rekonstrukcija krovišta etno-kuće u Tužnom (vinski podrum) | **0,00 kn** | **0,00 kn** |
| Obnova kapelice u Zamlači | **0,00 kn** | **0,00 kn** |
| Izmjena krovišta na kapelici u Preknu | **10.850,00 kn** | **10.850,00 kn** |
| Postavljanje nadstrešnice u Preknu | **0,00 kn** | **0,00 kn** |
| **UKUPNO:** |  **10.850,00 kn** | **10.850,00 kn** |

**Za realizaciju ove komunalne djelatnosti utrošena su sredstva iz slijedećih izvora:**

* *611 Prihodi od poreza i prireza - Opći prihodi i primici (011) 10.850,00 kn*

**III.**

U proračunu Općine Vidovec za 2017. godinu za realizaciju cjelokupnog Programa održavanja komunalne infrastrukture planirana su sredstva u iznosu od 1.147.690 kuna, a tokom godine za realizaciju Programa utrošena su sredstva u iznosu od 1.137.643,87 kuna koja su prikupljena s naslova komunalne naknade u iznosu od 319.598,71 kuna, poreza i prireza na dohodak u iznosu od 467.812,56 kuna, spomeničke rente u iznosu od 232,60 kuna te prihoda iz državnog proračuna u iznosu od 350.000,00 kuna.

IV.

Ovo izvješće objavit će se u ''Službenom vjesniku Varaždinske županije''.

KLASA: 402-01/16-01/02

URBROJ: 2186/10-01/1-18-17

Vidovec, 29. ožujka 2018.

 Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vidovec

 Zdravko Pizek